2026 Üçüncü Çeyrek Proje Raporu

Bu rapor, Temmuz–Eylül 2026 dönemine ait proje faaliyetlerini özetlemektedir. Lütfen dikkatle okuyunuz.

1. Genel Durum

Proje genel olarak planlanan takvime uygun ilerlemektedir. Yazılım geliştirme ekibi üç ana modülü tamamlamış, test süreci başlamıştır.

Bütçe kullanımı %78 seviyesinde olup öngörülen sınırlar içindedir.

2. Tamamlanan İşler

Kullanıcı yönetimi modülü canlıya alındı.

Ödeme altyapısı yeni banka entegrasyonu ile güncellendi.

Raporlama ekranları yeniden tasarlandı.

Riskler ve Öneriler

3. Tespit Edilen Riskler

Test ortamındaki performans sorunları yayın tarihini geciktirebilir. Ayrıca iki kritik ekip üyesinin izin dönemi Kasım ayına denk gelmektedir.

4. Öneriler

Performans testleri için ek kaynak ayrılmalı ve yayın planı iki hafta esnetilmelidir.

Hazırlayan: Proje Yönetim Ofisi